## Slide 1: VentWeb Fase 2
Cristopher Parada
Ricardo Moreno
11/15/2024

## Slide 2: GANTT

## Slide 3: AVANCE ESPERADO
En cuanto al avance esperado, en las fechas actuales, debería estar terminando el segundo sprint.
En donde tendríamos que haber terminado la publicación de productos, y estar avanzados con la comunicación entre usuarios (chat)

## Slide 4: AVANCE REAL
No hemos avanzado como esperamos desde un principio, han habido algunos inconvenientes y mala administración con los tiempos enfocados al sprint. Sin mencionar los errores de código que han podido surgir. sin embargo hemos podido adaptarnos y los retrasos no son fatales para el proyecto.

## Slide 5: Factores que facilitan/dificultan el desarrollo
Factores beneficiosos
Comunicación
Distribución del trabajo
Adaptación
Factores Desfavorables
Tiempos
Falta de conciencia sobre las fechas
Mal uso de metodología ágil

## Slide 6: Ajustes realizados
Eliminación del botón de reportar
Hacer la página más intuitiva aún

## Slide 7: EVIDENCIAS
Sprint Planning
Sprint backlog
Scrumboard
Burdown Chart
Daily Meeting
Impediment log
Release
Review
Retrospective
Retrospectiva del proyecto

## Slide 8: PROXIMOS PASOS
Terminar el sprint 2
Mayor organización
hacer retrospective
Mejor uso de metodología ágil.